לפשט את הסכמה של הדאטה

ליצור רשימה של סדר הדברים שאני הולכת לעשות:

1. **ליצור באקאנטד בסיסי (מקבל כמה צבעים – רנדום) S (server – express, node+typescript)**
2. **לייצר פרונט לזה (react – spa (vite)) S**
3. **להוסיף טקסט לבקשה (לקבל טקסט, לשלוח לAI ולהחזיר פלטה לפי הטקסט) M**
4. **לעדכן פרונט S – לוודא ש3 עובד E2E**
5. **להוסיף דאטהבייס ששומר פלטות (לפי מזהה יוזר – לשמור בלוקל סטורג' – UUID – אם לא קיים אז לייצר). בפרונט לשמור את הUUID – לא משתנה כלום בUI. M- (mongoDB) L**
6. **לייצר API שמביא פלטות של יוזר S**
7. **פרונט - לעדכן היסטוריית פלטות ליוזר S**
8. DEPLOYMENT \_WEB
9. להוסיף COUNTER בשביל פלטות ליוזר
10. להוסיף SHADES בשביל כל פלטה ולעדכן את הכפתור כדי להחזיר את הפלטה עם הגוונים

S – 4-5 שעות

M – 7-8

L – 10-11

שבוע 1 – 1+2

שבוע 2 – 3+4

שבוע 3 – 5

שבוע 4 - 6+7+8

API – KEYWORDS – סטרינג לא מערך